Risk List

(Список рисков)

1. Introduction (Введение)

[Введение представляет собой обзор на весь документ в целом и включает в себя следующие разделы - назначение, область применения, определения и аббревиатуры, ссылки и обзор.]

1.1 Purpose (Назначение)

[Укажите назначение данного документа.]
Документ идентифицирует ключевые риски проекта "Айвенго (iVen Go)" и стратегии их минимизации.

1.2 Scope (Область применения)

[Приведите краткое описание области применения данного документа, к какому(им) проекту(ам) он относится, кем будет использоваться и т.д.]

Применяется к этапам разработки, тестирования и внедрения системы автоматизации турниров.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

[Укажите значение терминов и аббревиатур, которые употребляются в данном документе. Возможно указание ссылки на Глоссарий проекта.]

ИСП – информационная система проведения турниров “Айвенго”; ЛК – личный кабинет; ПЗС – приз зрительских симпатий.

1.4 References (Ссылки)

[Перечислите списком названия документов, на которые ссылаетесь в данном, укажите их источники.]

Vision “Айвенго”, v01.04.2025; SRS “Айвенго”, v30.04.2025; внутренний шаблон SRS 2024.

1.5 Overview (Обзор документа)

[Приведите краткое описание остальных разделов документа.]

Раздел 2 перечисляет риски с их оценкой, индикаторами и действиями.

Вероятность появления риска

- Низкая  — менее 10 % шанса на проявление в течение жизненного цикла проекта.

- Средняя — от 10 % до 30 % шанса на проявление.

- Высокая — более 30 % шанса на проявление.

Серьёзность воздействия риска:

- Критичная — риск способен привести к серьёзным последствиям. (приостановке разработки/поддержки проекта, значительным финансовым потерям, юридическим санкциям или угрозе жизни/здоровью людей)

- Некритичная — риск приведёт к незначительным сбоям, низкому уровню неудовлетворённости пользователей или дополнительным затратам, но не ставит под удар сам проект или безопасность пользователей.

2. Risks (Риски)

2.1  <Название риска (или его идентификатор)>

Сбой формирования турнирной сетки

2.1.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

Используется экспоненциальное распределение, которое связано с Пуассоновским процессом.
P(T>t)=exp(−λt), λ=1/μ, ​μ = 8с - среднее время генерации таблицы.

P(T > 10s) = exp(-0.125×10)×100% ≈ exp(-1.25)×100% ≈ 28.7%

Критичный риск — при задержке старта турнира более 10 сек возникает репутационный ущерб.

Вероятность: Средняя. Серьезность: Критичная

2.1.2  Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Алгоритм не генерирует турнирную сетку за 10 сек при 32 рыцарях. Низкая производительность системы и/или проблемы в логике формирования.

2.1.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

Задержка старта турниров, репутационные потери.

2.1.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

Индикаторы наступления:

- При ручной проверке время генерации растёт: сначала 6 сек, затем 7 сек — система замедляется.

- За два дня подряд ручной тест показал >7 сек.

2.1.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

- Автоматический прогон алгоритма на контрольном наборе 32 участников каждое утро в 03:00;

- Если среднее время генерации >8 сек за три дня подряд — приоритизировать баг‑фикс в спринте (тег PRIO-HOTFIX);

- Настроить alert в системе мониторинга (Prometheus) в случае, если время генерации >= 9 сек.

Оптимизация алгоритма, предварительное тестирование.

2.1.6  Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

Отключить автоматическую генерацию, запустить ручной скрипт-утилиту администратором;

2 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Недоступность всей системы

2.2.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

Экспоненциальное распределение времени безотказной работы (MTBF).

P = 1 - exp(-T / MTBF) × 100%,

где T = период (ч) = 720 ч, MTBF = 8 766 ч. (1 год)

P = 0,0788 ≈ 7.8%.

Критичный риск - в случае недоступности всей системы, возникают претензии со стороны зрителей, спонсоров, рыцарей.

Вероятность: Низкая. Серьезность: Критичная

2.2.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Падение доступности системы ниже 90% из-за DDoS-атак.

2.2.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

Прекращение продажи билетов, срыв подачи заявок.

2.2.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

Мониторинг показывает значительный рост ошибок 5xx.

Резкий рост числа запросов к системе, который можно отследить по логам.

Индикаторы наступления:

- В течение часа система перезапускалась вручную более одного раза.

- В логе за последний день более трёх ошибок "service down".

2.2.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

Проверка статуса службы каждые 30 мин: systemctl status iVenGo.

При обнаружении «inactive» — выполнить systemctl restart iVenGo

2.2.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

Поднятие резервного сервера администратором, в случае недоступности основного.

Перезапуск основного сервера.

2.3 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Ошибки расчёта призового фонда

2.3.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

Биномиальное распределение с истинной вероятностью q ошибок в расчётах.

P = q * 100%, где где q оценивается по сложности формулы.

Для стандартной формулы распределения q = 0.02

P = 2% — Низкая вероятность.

Критичный риск — погрешность >1% ведет к компенсации участникам.

Вероятность: Низкая (< 10 %); Серьёзность: Критичная

2.3.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

В автоматический расчёте распределения призового фонда произошла ошибка - учитывание некорректных коэффициентов. Из-за чего часть участников получает некорректные выплаты.

2.3.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

– Юридические претензии со стороны участников.

– Срыв доверия к системе.

2.3.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

– Расхождения между ожидаемыми и фактическими суммами в отчётах.

– Тест ./run_prize_test.sh начинает выдавать отклонения ~0.4%.

2.3.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

– Провести детальный код-ревью формул.

– Написать модульные тесты для крайних случаев распределения.

– Запуск скрипта ./run_prize_test.sh перед каждым расчётом для тестирования текущего механизма распределения призовых (Если тест сообщает ошибку — остановить расчёт и уведомить администратора по email)

2.3.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

– Подготовить таблицу призовых в Excel.

– Вручную пересчитать и выплатить компенсации.

– Отключить автоматический расчёт и выдать фиксированные призовые.

2.4 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Ошибки в автоматической генерации расписания

2.4.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

P = (N × C) / (E × S)

P — вероятность возникновения ошибки при генерации расписания (от 0 до 1)

N — количество элементов, подлежащих планированию (например, 4 временных слота на 1 день соревнования)

C — количество типов ограничений (ограничение на пересечение и минимальный интервал между двумя последовательными поединками)

E — количество доступных уникальных ресурсов (максимум 32 рыцаря в один день соревнования)

S — уровень строгости ограничений (1 — слабые, 2 — средние, 3 — строгие, задаётся как константа на проекте. Используется средний)

P = (4 * 2) / (32 * 2) = 0.125

Критичный риск — более 2 конфликтов подряд → отмена дня турниров.

Вероятность: Средняя(10%<P<30%); Серьёзность: Критичная

2.4.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Расписание матчей может быть сгенерировано с конфликтами. В одно и тоже время могут быть записаны сразу несколько матчей.

2.4.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

– Участники могут потерять возможность участия в боях.

– Зрители не увидят все желаемые состязания.

2.4.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

Индикаторы проявления:

- В ручных проверках замечены мелкие пересечения (<2 случаев).

- Участники жалуются на сбои расписания после публикации (>2% участников жалуется на это).

2.4.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

– Перед публикацией расписания открыть файл в текстовом редакторе и проверить ключевые пары вручную.

– Если найдены пересечения — исправить координаты времени и сохранить.

2.4.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

– Ручная корректировка расписания.

2.5 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Невозможность загрузки логотипа спонсора

2.5.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

Биномиальное распределение отказов при n попытках загрузки.

Формула:

P = 1  - (1 - p)^n

p — вероятность отказа одной загрузки (0.05).

n — число логотипов спонсоров (5).

P = 1 - (1-0.05)^5 = 1 - 0.95^5 ≈ 0.2262 → 22.62%.

Критичный риск — Ошибка при загрузке логотипа спонсора ведет к нарушению договора. Штраф за неисполнение рекламы.

Вероятность: Средняя (10–30 %); Серьёзность: Критичная

2.5.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Логотипы спонсоров могут не загружаться или отображаться некорректно.

2.5.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

Уменьшение видимости символики спонсоров.

Недовольство спонсоров.

2.5.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

Индикаторы наступления:

- При ручной загрузке некоторые изображения не проходят проверку формата.

- Ошибки в логах, связанные с загрузкой изображений.

- Ошибка при проверке логики загрузки изображений при интеграционном тестировании

- Жалобы от спонсоров о неверном отображении.

2.5.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

Перед загрузкой открыть изображение локально и убедиться, что оно корректно отображается.

Тестирование загрузки изображений при помощи интеграционного тестирования.

2.5.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

Альтернативная реклама спонсоров. Ручная загрузка логотипов в хранилище администратором.

2.6 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Состояние гонки при продаже билетов

2.6.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

P = 1 - exp(- (λ1+λ2) × δ) × 100%, где λ1, λ2 – интенсивность запросов (запросов/с), δ = время обработки (с).

λ1 = λ2 = 1 зап/с, δ = 0.05 с,

P = 0.113 ≈ 11.3%

Средний риск — >2 случаев ведут к компенсации затрат на билеты.

Вероятность: Средняя (10–30 %); Серьёзность: Средняя.

2.6.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

При одновременной покупке последних билетов два зрителя получают подтверждение брони, хотя мест осталось только на одного.

2.6.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

– Оба билета «продаются», но на входе один зритель оказывается без билета, рост обращений в поддержку..

2.6.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

– Логи транзакций показывают две успешных операции для одного и того же места на стадионе.

– Пользовательские жалобы.

2.6.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

– Использовать транзакции с SELECT … FOR UPDATE при резервировании.

– При брони проверять остаток места и сравнивать с журналом.

– Тестирование сценариев при покупки билетов на последние места.

2.6.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

– Автоматически выявлять дубликаты броней и отменять одну транзакцию, компенсируя зрителю подарочным купоном.

2.7 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Ошибка при отборе рыцарей на турнир

2.7.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

Для каждого участника вероятность ошибки одинаковая.

Считаем ее как 15% - ошибка программы + человеческий фактор.

Критичный риск — более 10% неверных случаев отбора ведут к претензиям со стороны рыцарского сообщества. Критичность средняя.

Вероятность: Средняя (10–30%); Серьёзность: Средняя

2.7.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Организаторы могут задать слишком строгие или слишком легкие критерии отбора.

2.7.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

Неправильный отбор участников, снижение качества турнира.

2.7.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

Индикаторы наступления:

- На каждом этапе отбора появляются новые апелляции (>2 в день).

- Высокий процент отклоненных заявок. (>5%)

Высокий процент отклоненных заявок.

2.7.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

– Обсуждение критериев с экспертами.

– При первых 2 апелляциях в день — проверить критерии вручную.

– Тестирование отбора рыцарей.

2.7.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

Корректировка критериев после анализа заявок.

Ручной режим одобрения заявок.

2.8 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Травмы участников в бою

2.8.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

P = 1 - exp(-λ × D) × 100%, где λ = риск/участник в 1 бою (0.15), D = число боёв (максимальное число 5).

P = 0.52763 ≈ 52.76%

Вероятность: Высокая; Серьёзность: Критичная

2.8.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Рыцари получают серьёзные травмы, и процесс автоматической выдачи расписания/результатов нарушается из-за изменения состава участников.

2.8.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.

– Необходимость экстренной корректировки турнирной сетки и расписания.

– Юридические и страховые претензии, остановка боёв.

2.8.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

– Медицинские отчёты по бою фиксируют обращение не менее чем у 1 % участников.

– Отказ спортсмена выходить на следующий раунд.

– Более 7% участников жалуется на неудобство защитного снаряжения и/или состояние арены.

2.8.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

– Предусмотреть резервных участников («запасные» рыцари).

– После первой травмы провести дополнительный осмотр всех участников и самой арены для боев.

– Быстрая интеграция с системой перераспределения турнирной сетки.

2.8.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

– При травме — вызвать медиков и удерживать бой до разрешения врача.

– Изменить турнирную сетку, воспользоваться игроками из списка запасных. В случае, если это невозможно, признать техническое поражению тому рыцарю, который не сможет участвовать.

– Оповестить зрителей об изменении в турнире.

2.9 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Манипуляция при голосовании за ПЗС в финале турнира

2.9.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

P = (D × U) / (B × C)

P — вероятность манипуляции (от 0 до 1, нормированная)

D — допустимое количество голосов на одного пользователя (1)

U — общее количество зарегистрированных учетных записей, имеющих право голосовать (количество зрителей для одного мероприятия ограничено цифрой 1000)

B — количество проданных билетов (ожидается покупка минимум 80% всех билетов)

C — коэффициент защиты от повторного голосования или создания поддельных аккаунтов (константа для системы - 4)

P = (1 * 1000) / (800 * 4) = 0.3125

Критичный риск — В случае такой ситуации большинство недовольно результатами голосования. Доверие к системе со стороны зрителей и спонсоров снижается..

Вероятность: Высокая (>30%); Серьёзность: Критичная

2.9.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Злоумышленники могут попытаться манипулировать голосами. Пиковая одновременная активность зрителей превышает 200 соединений, фиксируется аномальный рост кол-во голосов за одного из участников (>95%).

2.9.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

Уменьшение доверия к итогам турнира.

2.9.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

– Аномальный рост голосов за одного участника (>95% кол-ва голосов).

– Общее кол-во голосов будет больше чем число зрителей на турнире.

– Доля голосов за одного участника превысила 60%.

– Появились множественные голоса с одного IP (>5 за 1 мин).

2.9.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

Логирование процесса голосования. Аудит результатов голосования.

2.9.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

Сообщить о паузе в голосовании, провести его позднее при меньшей нагрузке. Аудит результатов голосования.

2.10 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Проблема при расчете взносов спонсоров в разной валюте

2.10.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

P=σ/Δ

σ — стандартное отклонение курса (0.02), Δ — допустимое отклонение (0.05).

P = 40%

Критичный риск — расхождение в финансах более >5%. Ведет к дополнительным тратам на проведении турнира, снижение доверия со стороны спонсоров.

Вероятность: Высокая (> 30 %); Серьёзность: Средняя

2.10.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Система расчёта распределения призового фонда не учитывает курс валют, что приводит к некорректным суммам при международных спонсорах.

2.10.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

– Спонсоры получают не те суммы по контракту.

– Дополнительные расходы на корректировки и возмещение разницы.

2.10.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

– Расхождение между выводимыми в отчётах и фактическими банковскими операциями > 5 %.

– Жалобы бухгалтерии спонсоров.

2.10.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

– Интеграция с надёжным сервисом курсов валют.

– Автоматическое обновление курсов не реже 1 ч.

– Изначальный расчет исключительно в серебряных песо.

2.10.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

– Ручной перерасчёт сумм и отправка корректировок.

– Приостановка выплат до согласования с финансовым отделом.

2.11 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Нехватка бюджета на разработку

2.11.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

P=min(1,((F/B)−(D/365))∗K), где: F — Фактические расходы на текущий день, B — Годовой бюджет, D — Текущий день года (1–365), K - коэффициент чувствительности (const = 5).

Изначальный риск = 0%. 
В каждый следующий день он рассчитывается отдельно. Например: На 90-й день (D = 90), потрачено 50% бюджета (F/B = 0.5). Ожидаемый уровень — 90/365 ≈ 0.25. P = (0.5 – 0.25) × 5 = 1.25  => 100%).

Критичный риск — нехватка >20% бюджета → приостановка разработки новых фич. Замораживание разработки.

Вероятность: Высокая (> 30 %); Серьёзность: Средняя

2.11.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Бюджет на разработку проекта заканчивается. Происходит заморозка разработки или выход на пределы изначального бюджета.

2.11.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

– Остановка разработки проекта.

– В случае продолжения разработки выход за пределы изначального бюджета .

2.11.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

Индикаторы наступления:

- На конец первого квартала расходы превысили 80% от годового бюджета.

- Отдел кадров приостанавливает найм младших специалистов.

2.11.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

#### Стратегия смягчения

- Еженедельный отчёт по расходам в формате Excel до понедельника 10:00.

- При достижении 80% расхода изначального бюджета — уведомить финансового директора.

2.11.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

#### План реагирования

- При нехватке бюджета >10%:

  - Остановить закупку неключевых сервисов (например, маркетинговых рекламных ботов).

- При нехватке бюджета >20%:

  - Провести встречу с сотрудниками и утвердить перераспределение бюджета. Выделить основные фичи и задачи, которые необходимо закрыть.

  - Сократить объём разработки, закрыть низкоприоритетные задачи.

2.12 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Потеря ведущего сотрудника

2.12.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

Формула оценки вероятности:

P=min(1,((A/5)+(Z/3))/2)P = min(1, ((A / 5) + (Z / 3)) / 2) P=min(1,((A/5)+(Z/3))/2)

Где:

- A — количество дней подряд без участия в стендапах.

- Z — количество рабочих дней задержки его задач.

Критичный риск — уход ведущего разработчика → проектирование архитектурных решений затягивается. Процесс разработки замирает.

Вероятность: Высокая (> 30 %); Серьёзность: Критичная

2.12.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Один или несколько ведущих сотрудников уходят в другую компанию. Или более неспособны продолжать продолжать разработку проекта Iven go.

2.12.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

– Остановка разработки проекта.

– В случае продолжения разработки выход за пределы изначального бюджета из-за поиска нового разработки в команду и его обучения.

2.12.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

Индикаторы наступления:

- Сотрудник отсутствует на ежедневных стендапах более 3 дней подряд.

- Заметны задержки в выполнении ключевых задач (более 2 рабочих дней простоя).

2.12.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

#### Стратегия смягчения

- Ведущий сотрудник еженедельно передаёт статус-отчёт коллеге-заместителю.

- Назначить backup-разработчика для всех ключевых модулей на случай отсутствия ведущего.

- Создавать базу знаний для всех модулей.

- Четко и последовательно вести общее wiki

2.12.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

#### План реагирования

При отсутствии более 3 дней или известном увольнении/уходе:

- Перевести задачи сотрудника в backlog и перераспределить между командой.

- Устроить встречу для передачи контекста в течение 2 рабочих дней.

- Начать поиск замены ведущего разработчика, передать это HR.

2.13 <Название следующего риска (или его идентификатор)>

Изменение законодательства о запрете турниров

2.13.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьезность)

[Оценка рисков помогает отсортировать их по важности. Серьезность бывает критичной и некритичной, вероятность появления - высокая, средняя и низкая.]

Формула оценки вероятности:

P=0.4×L+0.3×Q+0.3×RP = 0.4 × L + 0.3 × Q + 0.3 × R P=0.4×L+0.3×Q+0.3×R

Где: L — есть ли опубликованный законопроект (0 или 1).
Q — были ли запросы от госорганов (0 или 1).
R — были ли аналогичные запреты в других регионах (0 или 1).

Критичный риск — принятие закона о запрете турниров → полный запрет деятельности на территории.

Вероятность: Низкие(<10 %); Серьёзность: Критичная

2.13.2 Description (Описание)

[Краткое описание риска.]

Принятие закона о полном запрете проведения турниров.

2.13.3 Impacts (Влияние)

[На что конкретно влияет риск в продукте или процессе разработки.]

– Остановка разработки проекта на территории с данным законодательством.

– Поиск новых мест, где данный проект был бы интересен и полезен.

2.13.4 Indicators (Признаки проявления)

[Опишите, как определить, что риск наступил или вот-вот наступит, полезно будет указать изменение каких-либо параметром, результатов тестов или наступление каких-либо событий.]

Индикаторы наступления:

- Публикация хотя бы одного законопроекта о регулировании публичных реконструкций.

- Запросы от контрольных органов (Минкульт, МЧС) о согласовании правил проведения.

2.13.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

[Опишите действия, которые необходимо проделать для уменьшения вероятности наступления или степени влияния риска.]

#### Стратегия смягчения

- Еженедельный мониторинг официальных сайтов Госдумы и профильных министерств.

- При появлении инициативы — направить запрос в юрдепартамент для анализа.

2.13.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

[Опишите действия, которые необходимо предпринять, если описываемые риском события уже наступили, чтобы уменьшить эффект от него. ]

#### План реагирования

- При регистрации законопроекта:

  - Провести консультацию с юридическим отделом в течение 5 рабочих дней.

  - Подготовить альтернативный план переноса мероприятий за рубеж.

- При принятии закона:

  - Перенести ближайшие турниры в юрисдикцию без запрета в течение 30 дней.

  - Оповестить участников и партнёров email-рассылкой с новой датой и местом.